GROUPE N°

NOM DU PROJET

# FICHE ITERATION N°

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Alban PAPASSIAN | Fanny LAJEUNESSE | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 20/10 | Approuvé le : | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir AZZAG |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  | . |  | . | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **2.0** | Alban PAPASSIAN |  | Fanny LAJEUNESSE | 20/10 | . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| MCD | Fanny LAJEUNESSE | Alban PAPASSIAN | 15/10 | 16/10 | 16/10 | . |
| MLD | Fanny LAJEUNESSE | Alban PAPASSIAN | 15/10 | 16/10 | 16/10 | . |
| MAJ GANTT | Jonathan DALBERTO  Alban PAPASSIAN | Fanny LAUJEUNESSE  Jérémie LOPEZ | 20/10 | 20/10 | 20/10 | . |
| Analyse de l’existant | Valentin BETRANCOURT | Alban PAPASSIAN | 20/10 | 22/10 |  |  |
| Modifier MDP | Valentin BETRANCOURT | Fanny LAJEUNESSE | 19/10 |  |  | . |
| DATABSE | Fanny LAJEUNESSE |  | 16/10 |  |  | . |
| Connexion | Fanny LAJEUNESSE |  | 16/10 |  |  | . |
| Inscription | Fanny LAJEUNESSE |  | 16/10 |  |  | . |
| Recherche Sondage | Alban PAPASSIAN |  | 20/10 |  |  | . |
| Ajout Sondage | Jérémie LOPEZ |  | 20/10 |  |  | . |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |