GROUPE N°4

PHP\_MVC

# FICHE ITERATION N°3

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Alban PAPASSIAN |  | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 20/10 | Approuvé le : | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir AZZAG |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  | . |  | . | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **3.0** | Alban PAPASSIAN |  |  | 24/10 | . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Diagramme séquentiel | Alban PAPASSIAN | Fanny  LAJEUNESSE | 26/10 | 29/10 | 29/10 | . |
| Analyse des risques | Alban PAPASSIAN | Fanny  LAJEUNESSE | 26/10 | 29/10 | 29/10 | . |
| Fonction recherche de sondage | Alban PAPASSIAN | Fanny  LAJEUNESSE | 26/10 | 1/11 |  |  |
| Analyse de l’existant | Valentin BETRANCOURT | Alban PAPASSIAN | 25/10 | 29/10 | 28/10 | . |
| Diagramme de classe | Fanny  LAJEUNESSE |  | 26/10 | 28/10 |  |  |
| Rédaction rapports de test + Scénario cas d’utilisation | Fanny  LAJEUNESSE |  | 23/10 | 28/10 |  |  |
| Fonction ajout d’un sondage | Jérémie  LOPEZ  Fanny  LAJEUNESSE |  | 20/10 | 28/10 | 26/10 | Version 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |