GROUPE N°4

PHP\_MVC

# FICHE ITERATION N°4

Auteurs :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auteurs | Approbateurs | Validation |
| Alban PAPASSIAN |  | Samir AZZAG |
| Rédigé le : 01/11 | Approuvé le : | Validé le : |

Diffusion :

|  |  |
| --- | --- |
| Diffusion | Externe |
| **À :** | Samir AZZAG |
| **Copies à :** |  |

Document de référence :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Libellé |  | Document | |  |
|  | . |  | . | |  |
| Historique : |  |  |  | |  |
| N° Version | Auteurs |  | Approbateurs | Date | Historique des évolutions |
| **4.0** | Alban PAPASSIAN |  |  | 01/11 | . |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste des tâches | Auteurs | Approbateurs | Date début | Rendu  Prévisionnel | Rendu réel | Notes |
| Recherche de sondage | Alban PAPASSIAN |  | 26/10 | 01/11 | 01/11 | Nécessite d’être approfondi |
| Rapport de test : Création sondage | Alban PAPASSIAN |  | 04/11 | 04/11 | 04/11 | . |
| Rapport de test : Recherche sondage | Alban PAPASSIAN |  | 04/11 | 04/11 | 04/11 | . |
| GANTT Actualisé | Alban PAPASSIAN |  | 04/11 | 04/11 | 04/11 | . |
| Manuel d’utilisation | Alban PAPASSIAN |  | 05/11 | 05/11 | 05/11 | . |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |